PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Kolavo

Basecamp digital komunitas — rilis pertama

Dokumen acuan untuk membangun rilis pertama Kolavo menjadi situs live. Menerjemahkan prototipe desain ReDesign_Kolavo_3 dan business plan menjadi lingkup, kebutuhan fungsional, dan keputusan yang siap dieksekusi tim developer.

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Produk | Kolavo — community platform (PT. Suara Kolaborasi Komunitas) |
| Versi dok | v1.0 — draft handover |
| Tanggal | 10 September 2026 |
| Status | Draft — untuk review kickoff |
| Pemilik | Founder / Product |
| Audiens | PM · Management · Tim Developer |
| Sumber | Prototipe v3, Business Plan, riset kebutuhan pengurus |

Ruang lingkup dokumen ini: rilis pertama (MVP) — cakupan yang sudah didefinisikan penuh oleh prototipe v3. Fitur business plan yang lebih luas ada di bagian Roadmap (§14), bukan bagian dari rilis pertama.

Daftar Isi

00  Cara membaca dokumen ini	3

01  Ringkasan eksekutif	3

02  Masalah & peluang	3

Masalah pengguna	3

Kenapa alat yang ada tidak cukup	3

Peluang pasar	4

03  Tujuan, non-tujuan & metrik	4

Tujuan rilis pertama	4

Non-tujuan (bukan rilis pertama)	4

Metrik keberhasilan	4

04  Persona	4

05  Lingkup rilis pertama	5

06  Peta fitur & status prototipe	5

07  Kebutuhan fungsional	6

08  Alur pengguna utama	8

Alur A — Calon anggota bergabung	8

Alur B — Pengurus membuat komunitas	8

Alur C — Anggota mengenal & terhubung	8

09  Model data (konseptual)	8

Agregat halaman komunitas	8

10  Kebutuhan non-fungsional	9

11  Design system	9

12  Keputusan yang sudah dikunci	9

13  Perlu diputuskan sebelum / saat build	10

14  Roadmap pasca rilis pertama	10

15  Catatan handover teknis	11

Isi paket handover	11

Yang harus dipahami developer soal prototipe	11

Langkah menuju GitHub	11

# 00  Cara membaca dokumen ini

Tiga pembaca, tiga jalur baca. Tidak perlu membaca semuanya berurutan.

| Pembaca | Waktu | Baca |
| --- | --- | --- |
| Management | ±10 menit | Bagian 01–03. Apa yang dibangun, kenapa sekarang, dan bagaimana keberhasilannya diukur. |
| Product Manager | seluruh dok | Fokus 05–08 dan 13. Lingkup, backlog, alur, dan keputusan yang harus diambil sebelum sprint pertama. |
| Developer | 07–12, 15 | Kebutuhan fungsional, model data, keputusan desain terkunci, catatan teknis prototipe vs produksi. |

Prototipe ≠ kode produksi Prototipe v3 adalah satu berkas HTML self-contained (semua layar dalam satu DOM, aset base64, tanpa backend). Ini acuan visual + interaksi yang sudah divalidasi — bukan basis kode. Tim developer membangun ulang di framework nyata; prototipe menjawab "seperti apa hasilnya", PRD ini menjawab "apa yang harus dibangun".

# 01  Ringkasan eksekutif

Kolavo adalah community platform: basecamp digital untuk komunitas Indonesia (organisasi, asosiasi, ikatan alumni, himpunan) ditambah pendampingan pengurus. Pelanggannya adalah pendiri dan pengurus komunitas — bukan anggota biasa.

Kompetitor sesungguhnya bukan platform komunitas lain, melainkan kombinasi Google + WhatsApp + Zoom yang sudah dipakai gratis tanpa kurva belajar. Satu kolom yang hampir kosong di seluruh tabel kompetisi adalah pendampingan pengelolaan komunitas — dan di situlah Kolavo memposisikan diri.

Rilis pertama berfokus pada janji inti paling tajam: "Kenal anggota komunitas, sebelum ketemu orangnya." Di WhatsApp Group cuma ada nomor; di Kolavo ada orangnya — profil, keahlian, domisili, dan komunitas lain yang mereka ikuti. Rilis pertama membangun tiga hal: (1) penemuan komunitas publik, (2) profil pengguna + keanggotaan dengan penyaringan lewat formulir pengurus, dan (3) pembuatan halaman komunitas oleh pengurus.

Traksi saat ini $1000 seed award (Babson Fast Track Cohort). Database anggota sudah dipakai 67 pengguna dari 4 komunitas. Strategi masuk 2 tahun pertama: kurasi 5–10 komunitas, bukan pencarian publik massal.

# 02  Masalah & peluang

## Masalah pengguna

Banyak komunitas Indonesia berpotensi besar (minimal 1000 anggota) tapi stagnan atau menurun karena pengurusnya tidak tahu cara mengelola komunitas. Alat yang ada (WAG, Google Form, Zoom) mengumpulkan orang tapi tidak membuat mereka saling kenal — sehingga potensi kolaborasi antar-anggota tidak pernah terwujud. Argumennya: karena tak kenal, maka tak kolab.

## Kenapa alat yang ada tidak cukup

| Kebutuhan pengurus | Google + WhatsApp + Zoom | Kolavo |
| --- | --- | --- |
| Menyaring calon anggota sesuai syarat komunitas | Form manual, tanpa verifikasi | Formulir pendaftaran + auto-approve |
| Anggota saling kenal sebelum bertemu | Hanya nomor telepon di grup | Profil, keahlian, domisili, komunitas lain |
| Komunitas ditemukan orang baru | Tidak ada halaman publik | Halaman komunitas + direktori publik |
| Pendampingan mengelola komunitas | Tidak ada | Panduan + konsultasi (roadmap) |

## Peluang pasar

Segmen Social & Event-Based Communities masih didominasi pemain global; pemain lokal dinanti. ~26 ribu SMA, ~4 ribu perguruan tinggi, ~500 ribu organisasi terdaftar, dan 6–9 juta pekerja Indonesia di luar negeri — semuanya membentuk komunitas berpengurus. Barrier to entry teknologi rendah (AI mempermudah membangun), jadi keunggulan bertahan Kolavo bukan fitur, melainkan adopsi tanpa syarat + pendampingan komunitas.

# 03  Tujuan, non-tujuan & metrik

## Tujuan rilis pertama

- G1 — Pengunjung bisa menemukan komunitas dan melihat "siapa saja di dalamnya" tanpa akun.

- G2 — Pengguna bisa membuat satu profil dan bergabung ke banyak komunitas, melewati formulir penyaringan pengurus.

- G3 — Pengurus bisa membuat halaman komunitas beserta formulir pendaftarannya sendiri, dalam satu alur.

- G4 — Anggota bisa saling kenal (profil + "juga di komunitas") dan terhubung lewat persetujuan dua arah, bukan nomor yang dipajang.

## Non-tujuan (bukan rilis pertama)

Pengelolaan kegiatan/event, pusat pengetahuan komunitas, pergantian kepengurusan, membership intelligence (auto-approve CSV), chat internal, dan modul pendampingan berbayar. Semua ada di Roadmap (§14).

## Metrik keberhasilan

| Metrik | Kenapa penting | Target awal |
| --- | --- | --- |
| Komunitas kurasi ter-onboard | Basis entry strategy 2 tahun | 5–10 komunitas |
| Profil lengkap / pengunjung masuk | Sinyal nilai profil | Ditetapkan PM |
| Pendaftaran keanggotaan disetujui | Alur inti berjalan | Ditetapkan PM |
| Ajakan kenalan diterima | Bukti "kenal sebelum ketemu" hidup | Ditetapkan PM |

Target angka sengaja dikosongkan — perlu ditetapkan PM/Management di kickoff berdasarkan komunitas kurasi yang dipilih.

# 04  Persona

| Persona | Tujuan | Frustrasi hari ini | Layar utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengurus / Pendiri (pelanggan utama) | Punya "sekretariat digital", menyaring anggota, komunitas ditemukan | WAG penuh nomor tanpa konteks; form manual; komunitas tak terlihat | Buat Halaman, Kelola pendaftaran |
| Calon anggota | Menemukan & bergabung ke komunitas yang cocok | Tidak tahu komunitas mana yang relevan / kredibel | Beranda, Halaman komunitas, Lengkapi profil |
| Anggota | Mengenal sesama anggota, menemukan kolaborasi | Di grup cuma ada nomor, bukan orang | Daftar anggota, Detail anggota |
| Pengunjung umum | Menilai komunitas sebelum memutuskan | Tidak ada halaman publik untuk menimbang | Beranda, Halaman komunitas (agregat) |

# 05  Lingkup rilis pertama

Prioritas: P0 wajib rilis · P1 diharapkan · P2 boleh menyusul.

| Masuk rilis pertama | Prioritas | Di luar rilis pertama |
| --- | --- | --- |
| Direktori & penemuan komunitas publik | P0 | Pengelolaan kegiatan/event |
| Halaman komunitas publik (agregat komposisi) | P0 | Pusat pengetahuan komunitas |
| Autentikasi Google (masuk / daftar) | P0 | Pergantian kepengurusan |
| Profil pengguna global + lengkapi profil | P0 | Membership intelligence & auto-approve CSV |
| Bergabung: formulir pendaftaran per komunitas | P0 | Chat internal Kolavo |
| Daftar & detail anggota (untuk sesama anggota) | P1 | Keadaan pendaftaran "ditolak" |
| Buat halaman komunitas + formulir pendaftaran | P1 | Notifikasi · Pendampingan berbayar |
| Ajak kenalan (buka WhatsApp lewat persetujuan) | P2 | Aplikasi mobile native · Pembayaran |

# 06  Peta fitur & status prototipe

Tujuh layar hidup di prototipe v3. "Siap" = alur & copy sudah final; "Sebagian" = ada bagian yang sengaja belum dibuat.

| Layar | Rute (kolavo.app) | Isi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Beranda (scrBeranda) | / | Hero "orang, bukan nomor" + direktori + pencarian | Siap |
| Halaman komunitas (scrKomunitas) | /:komunitas | Agregat komposisi, daftar berkabut, tombol Gabung | Sebagian |
| Lengkapi profil (scrLengkapi) | /profile/edit | Form 3 blok privasi, bilah progres, kalender lahir | Siap |
| Profil pengguna (scrProfil) | /profile | Identitas + "Komunitas saya" (termasuk menunggu) | Siap |
| Detail anggota (scrAnggota) | /:komunitas/members/:id | Foto, pekerjaan, tag, "juga di komunitas", ajak kenalan | Siap |
| Buat halaman (scrBuat) | /create | Warna tema, formulir, alamat halaman, selesai | Sebagian |
| Kelola (scrKelola) | /membership-settings | Penyusun formulir pendaftaran sisi pengurus | Sebagian |

Yang sengaja belum dibuat di prototipe (1) Halaman komunitas yang baru dibuat belum bisa dibuka — komunitas umur nol tidak punya agregat anggota. (2) Keadaan pendaftaran ditolak (ada di kolavo.app, belum di prototipe). (3) Daftar anggota di prototipe hanya subset 6 orang — produksi menarik data sebenarnya.

# 07  Kebutuhan fungsional

Per layar: user story + kriteria penerimaan (acceptance criteria). Detail visual & copy final ada di prototipe; ini menetapkan perilaku yang harus dibangun.

F1 · Penemuan komunitas publik   Beranda · P0

Sebagai pengunjung, saya ingin menemukan komunitas yang relevan dan melihat sekilas siapa di dalamnya, tanpa harus punya akun.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Hero menampilkan janji "di WAG cuma ada nomornya, di Kolavo ada orangnya" dengan panel contoh daftar anggota.

✓  Direktori menampilkan kartu komunitas; tiap kartu membawa warna aksen dari logonya.

✓  Pencarian menyaring per nama + lokasi (pemilih lokasi bertingkat), dengan keadaan kosong yang mengarahkan (bukan buntu).

✓  Tombol utama hero = "Cari komunitasku"; ada jalur sekunder "ajak pengurusmu bikin halaman".

F2 · Halaman komunitas   /:komunitas · P0

Sebagai pengunjung, saya ingin menimbang sebuah komunitas dari komposisi anggotanya sebelum memutuskan gabung — tanpa melihat identitas pribadi orang.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Halaman publik (bisa dibuka tanpa akun); gerbang login ada di tombol Gabung, bukan di "Lihat".

✓  Menampilkan komposisi tanpa identitas: sebaran pekerjaan & domisili sebagai batang berhitung, rentang angkatan, jumlah kota.

✓  Daftar anggota ditampilkan sebagai baris kerangka berkabut/blur selama belum jadi anggota.

✓  Tombol Gabung punya 3 keadaan: belum masuk → modal masuk · profil draft → lengkapi profil · profil lengkap → formulir pengurus.

✓  Status: Gabung → Menunggu persetujuan → Kamu anggota di sini. (Keadaan ditolak menyusul, §13.)

✓  Begitu diterima, daftar anggota terbuka memakai komponen yang sama persis dengan panel di hero.

F3 · Profil pengguna & lengkapi profil   /profile · /profile/edit · P0

Sebagai pengguna, saya ingin satu profil yang bisa dipakai untuk semua komunitas, dan jelas mana data privat dan mana yang dilihat anggota lain.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Satu profil global untuk bergabung ke / membuat banyak komunitas.

✓  Data Google (nama, foto, email) dipakai, bukan diminta ulang; email terkunci ke akun Google.

✓  Form dibagi 3 blok berlabel siapa yang melihat: dari Google · hanya pengurus · dilihat sesama anggota.

✓  Kolom wajib: nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, WhatsApp, negara/provinsi/kota. Pekerjaan & bio opsional.

✓  Tanggal lahir = kalender pop-up bermenu bulan+tahun (bisa dilompati, bukan panah bulan-per-bulan).

✓  Bilah progres yang jumlah langkahnya menyesuaikan komunitas tujuan; progres bisa ditinggal & dilanjutkan.

✓  "Angkatan" bukan kolom profil — itu pertanyaan milik komunitas (lihat F4).

F4 · Bergabung — formulir pendaftaran per komunitas   /:komunitas/join-membership · P0

Sebagai pengurus, saya ingin menyaring pendaftar lewat pertanyaan yang saya susun sendiri; sebagai pendaftar, saya menjawabnya saat gabung.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Pertanyaan disusun pengurus (bukan kolom platform); jawaban melekat ke keanggotaan, bukan ke profil orang.

✓  Kartu bawaan "nickname" (nama panggilan di komunitas ini) wajib & terkunci; pengurus menambah pertanyaan lain.

✓  Langkah ini terpisah dari lengkapi profil — supaya profil yang sudah lengkap tetap ditanya saat membuka komunitas kedua.

✓  Jawaban muncul sebagai tag di daftar anggota & di bawah komunitasnya di profil — bukan di tag profil global.

✓  Anggota bisa "Edit Data Pendaftaran" (form terisi ulang), tanpa mengembalikan status ke menunggu.

F5 · Daftar & detail anggota   /members · /members/:id · P1

Sebagai anggota, saya ingin mengenal sesama anggota — siapa mereka dan komunitas apa lagi yang mereka ikuti — dan terhubung bila cocok.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Daftar = kisi kartu (1 kolom sempit / 2 kolom ≥640px); hierarki nama + pekerjaan. Baris "Kamu" ditandai.

✓  Chip penyaring "Lihat berdasarkan": Keahlian / Angkatan / Domisili, disusun dari baris yang benar-benar ada.

✓  Detail: foto + nama + pekerjaan → tag + bio → "Juga di komunitas" → catatan WhatsApp & nama lengkap terkunci.

✓  Nomor WhatsApp tidak dipajang; terbuka lewat persetujuan dua arah "Ajak kenalan" → (diterima) → nomor + tombol Chat.

✓  Warna hover kartu mengikuti tema komunitas.

F6 · Buat halaman komunitas   /create · P1

Sebagai pengurus, saya ingin membuat halaman komunitas dan formulir pendaftarannya dalam satu alur, lalu langsung menyebarkan linknya.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Menanyakan: warna tema (13 pilihan, langsung dipakai di layar), formulir pendaftaran (judul bawaan sesuai bentuk komunitas), dan alamat halaman (slug otomatis dari nama).

✓  Keluaran formulir berbentuk sama persis dengan yang dilihat calon anggota di F4.

✓  Keadaan selesai menggantikan form di layar yang sama: kartu komunitas, link + Salin, langkah berikutnya, tombol sebar ke grup.

✓  Komunitas buatan masuk ke "Komunitas saya" di profil dengan chip Pengurus.

F7 · Autentikasi   modal masuk · P0

Sebagai pengguna, saya ingin masuk cepat dengan Google dan kembali ke aksi yang tadi saya tuju.

KRITERIA PENERIMAAN

✓  Masuk lewat Google (tombol gaya resmi).

✓  Copy modal mengikuti niat pemicunya — 3 varian (cari komunitas / gabung / bikin halaman), bukan satu untuk semua.

✓  Wajib dibangun: setelah berhasil masuk, pengguna dikembalikan ke aksi yang tadi dituju — bukan ke homepage (§13).

✓  Pengguna yang sudah masuk tidak disodori modal lagi saat menekan aksi ber-gerbang.

# 08  Alur pengguna utama

## Alur A — Calon anggota bergabung

Beranda → cari/klik kartu → Halaman komunitas (lihat agregat) → Gabung → modal masuk (jika perlu) → Lengkapi profil (jika draft) → formulir pendaftaran pengurus → status Menunggu persetujuan → (disetujui) → Kamu anggota, daftar terbuka, pengguna jadi bagian dari agregat.

## Alur B — Pengurus membuat komunitas

Beranda/nav → Buat Halaman → masuk (jika perlu) → Lengkapi profil (jika draft) → Buat halaman: warna tema → formulir pendaftaran → alamat → Selesai (link + sebar) → komunitas muncul di "Komunitas saya" dengan chip Pengurus.

## Alur C — Anggota mengenal & terhubung

Halaman komunitas (sebagai anggota) → Daftar anggota → filter "Lihat berdasarkan" → Detail anggota → "Juga di komunitas" atau Ajak kenalan → (diterima) → WhatsApp terbuka.

Titik gerbang login Hanya tombol Gabung dan Buat Halaman yang memicu login. Semua halaman komunitas & agregat dapat dijelajah tanpa akun — disengaja agar orang menimbang isi dulu sebelum diminta masuk.

# 09  Model data (konseptual)

Prinsip pemisahan terpenting: data yang melekat ke orang vs data yang melekat ke keanggotaan. Satu orang bisa punya jawaban berbeda di dua komunitas — jadi jawaban pertanyaan & tanggal bergabung tidak boleh di entitas User.

| Entitas | Berisi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| User (melekat ke orang) | foto, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, WhatsApp, email (Google), negara/provinsi/kota, pekerjaan*, bio* | Email dari Google & terkunci. *Pekerjaan & bio tambahan v3 (live belum simpan). |
| Community | nama, slug, logo, warna tema, deskripsi, pengurus, definisi formulir pendaftaran | Warna tema = ketetapan pengurus saat dibuat. |
| MembershipForm | daftar pertanyaan (id, judul, wajib?, terkunci?, urutan) | nickname selalu ada & terkunci; sisanya custom-*. Maks 5 pertanyaan (rilis pertama). |
| Membership (melekat ke keanggotaan) | user × community, peran, status (menunggu/diterima/ditolak), jawaban formulir, tanggal bergabung | Jawaban & tanggal bergabung di sini — bukan di User. |
| Connection | user A × user B, status (menunggu/terhubung) | Persetujuan dua arah membuka nomor WhatsApp. Chat dilempar ke WhatsApp (rilis pertama). |

## Agregat halaman komunitas

Komposisi (sebaran pekerjaan, domisili, rentang angkatan, jumlah kota) diturunkan dari kumpulan Membership berstatus diterima. Butuh normalisasi ejaan domisili (mis. "Kab. Bekasi" vs "Kabupaten Bekasi") agar tidak jatuh ke keranjang berbeda.

# 10  Kebutuhan non-fungsional

| Aspek | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Platform | Web responsif (mobile-first). SaaS berbasis cloud. Aplikasi native = roadmap. |
| Autentikasi | Google Sign-In. Email dari Google jadi identitas terkunci. |
| Privasi | WhatsApp & nama lengkap hanya untuk pengurus + kenalan yang disetujui. Janji privasi harus konsisten — jangan memajang data yang dijanjikan tersembunyi (kelemahan live yang tidak boleh diwarisi). |
| Tema | Mode terang & gelap; warna wajib lewat token. Tiap komunitas punya warna tema sendiri (13 pilihan). |
| Bahasa | Indonesia. Copy dari sudut pandang pengguna, bukan penjelasan sistem. |
| Aksesibilitas | Kontras memadai di kedua tema; fokus keyboard terlihat; hormati prefers-reduced-motion. |
| Data dummy | Jangan pakai foto orang / nomor WhatsApp sungguhan. Prototipe pakai 4 foto AI & nomor karangan. |

# 11  Design system

Token final & komponen ada di Redesign/REFERENCE.md dan hidup di prototipe. Ringkasnya:

| Token | Nilai |
| --- | --- |
| Font | Poppins 400/500/600 · Roboto 500 (khusus tombol Google) |
| Primary | #2D6BE4 · hover #0045CD · disabled #E3E3E3 |
| Aksen | #FF683D |
| Netral | #222222 · #6B7280 · #9CA3AF · garis #EFEFEF |
| Radius | tombol/chip 100 (pill) · kartu 13 · modal 32 |
| Tinggi tombol | L 52 · M 48 · S 40 · XS 32 |
| Arsitektur pesan | Brand: "Basecamp digital komunitasmu" · Hero: "Kenal anggota komunitas, sebelum ketemu orangnya" |

Untuk developer Token diekstrak dari Design System di Figma (bukan tebakan dari screenshot). Jadikan CSS variables / design tokens sejak awal — jangan menanam warna harfiah, khususnya di blok tema gelap. Radius kartu di Design System = 13; live kolavo.app pakai 20 (perlu keputusan, §13).

# 12  Keputusan yang sudah dikunci

Keputusan ini sudah dipikirkan & divalidasi di prototipe — jangan dibuka ulang tanpa alasan baru. Ini menghemat waktu developer & PM.

- Halaman komunitas menjual isi lewat angka agregat, bukan daftar nama — janji "daftar anggota cuma buat sesama anggota" tetap utuh.

- Nama anggota dibuka di halaman komunitasnya sendiri, bukan disembunyikan di halaman terpisah seperti live.

- Pertanyaan pengurus ada di langkah gabung, bukan di lengkapi profil — jawaban melekat ke keanggotaan.

- Warna tema = ketetapan pengurus, tidak ada pemilih warna di tampilan anggota.

- WhatsApp terbuka lewat persetujuan dua arah, tidak dipajang — beda dari live yang melanggar janji privasinya sendiri.

- Tombol utama hero = "Cari komunitasku" (pengunjung umum lebih dulu melihat homepage).

- Modal masuk: copy mengikuti niat pemicunya (3 varian).

- Satu nama untuk satu aksi — live memakai 4 nama berbeda untuk "edit profil"; disatukan.

- Data Google dipakai, tidak diminta ulang di form profil.

# 13  Perlu diputuskan sebelum / saat build

Bawa daftar ini ke rapat kickoff. Tiap baris memblokir sesuatu bila dibiarkan.

| Keputusan | Kenapa penting | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Harga / model langganan | Masih XXXX di business plan. "Gratis" sudah dihapus. Memengaruhi copy & alur. | Management |
| Backend, database, hosting | Prototipe tanpa backend. Perlu stack, skema, cloud, region. | Dev Lead |
| Detail autentikasi & redirect | Belum pasti user kembali ke aksi tujuan setelah login. | Dev + PM |
| Keadaan pendaftaran "ditolak" | Ada di live (tak bisa ajukan ulang), belum di prototipe. | Product |
| Halaman komunitas umur nol | Halaman yang jualannya angka, di hari pertama angkanya nol. | Product |
| Chat: WhatsApp atau internal? | Sekarang dilempar ke WhatsApp. Belum diputuskan. | Product |
| Geolocation "di sekitar saya" | Masih statis (Jakarta Utara), belum geolocation asli. | Dev |
| Radius kartu: 13 atau 20? | Design System 13; live 20. Perlu satu sumber kebenaran. | Design |
| Logo Kolavo (SVG) | Aset saat ini PNG, lembut di retina. Perlu SVG. | Design |

# 14  Roadmap pasca rilis pertama

Fitur business plan yang belum masuk rilis pertama. Urutan indikatif, dikonfirmasi PM.

| Fitur | Nilai | Fase |
| --- | --- | --- |
| Membership intelligence & auto-approve | Cocokkan pendaftar dengan CSV database anggota nyata; undangan antar-anggota | Fase 2 |
| Pengelolaan kegiatan / event | Volunteer, sponsor, peserta — melibatkan lebih banyak anggota | Fase 2 |
| Pusat pengetahuan komunitas | Aturan, sejarah, informasi penting layaknya sekretariat | Fase 2 |
| Pergantian kepengurusan | Pemilihan ketua & rekrutmen pengurus dari anggota | Fase 3 |
| Profil & cerita pendiri | Kenapa & bagaimana komunitas didirikan | Fase 3 |
| Pendampingan komunitas | Materi dasar + lanjutan & konsultasi. Kolom hampir kosong di tabel kompetisi. | Fase 3 |
| Aplikasi mobile native + pembayaran | Distribusi Play Store / App Store, langganan | Fase 3+ |

# 15  Catatan handover teknis

## Isi paket handover

- Prototipe — Redesign/ReDesign_Kolavo_3.html (buka langsung di browser sebagai acuan).

- Sumber modul — Redesign/src/ (21 modul per-fitur).

- Referensi desain — Redesign/REFERENCE.md (token, komponen, alasan keputusan).

- Aset — Redesign/assets/ (logo, foto AI, logo komunitas).

- PRD ini.

## Yang harus dipahami developer soal prototipe

Baca sebagai spesifikasi perilaku, bukan sebagai arsitektur Satu-file, DOM tunggal, base64, router mini, tanpa backend — semua itu batasan alat prototipe, bukan cara membangun produk. Ambil: alur, copy, komponen visual, keputusan §12. Buang: struktur satu-file, state di memori, data dummy.

PRD Kolavo v1.0 · disusun dari prototipe ReDesign_Kolavo_3, REFERENCE.md, dan Business Plan.md · 10 September 2026. Angka target & harga sengaja dikosongkan sampai keputusan Management. Dokumen hidup — perbarui bersama keputusan §13.